附件1

2022年上海口岸数字化转型重点工作安排

| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、加强口岸数字化基础设施建设 |  |  |  |  |
| （一）打造智慧口岸数字底座 |  |  |  |  |
| 1 | 构建面向口岸各类应用场景的数据仓库 | 构建面向口岸各类应用场景的数据仓库，上线数据可视化分析和API系统；形成数据交换、存储、处理、治理、服务、运营管理等基础平台和大数据运维服务体系； | 市商务委（市口岸办） |  |
| 2 | 建设口岸大数据技术及运维体系 | 围绕数字化转型深入优化现有运维体系和运维技术，以平台可视化、自动化、智能化、数字化为目标，进一步增强平台运维能力。 | 市商务委（市口岸办） |  |
| 3 | 创新数据产品和服务，促进数据流通交易 | 围绕航运、口岸等领域，促进数据资源开发应用，推动更多数据产品在数交所挂牌。 | 市经济信息化委 | 市商务委（市口岸办）、市交通委 |
| （二）提升多场景智能化处理能力 |  |  |  |  |
| 4 | 推进针对不同领域不同应用场景的智能化算法模型 | 启动面向绿色供应链、金融等应用场景，推进针对不同领域不同应用场景的智能化算法模型。 | 市商务委（市口岸办） | 市发展改革委、市经济信息化委 |
| 5 | 优化单一窗口企业移动应用版基础构架 | 优化单一窗口企业移动应用版基础构架，完善用户使用入口通道。 | 市商务委（市口岸办） |  |
| （三）夯实口岸智能作业基础设施 |  |  |  |  |
| 6 | 实施机场大脑与数字孪生工程 | 完成机场大脑算力云基础平台部署和AI算法中心基础建设工作，实现部分重点应用场景的算法落地。完成企业服务总线建设，服务机场运行、服务、安全、交保、商业、能源、货运及管理之间的信息传输和共享。完成时空大数据平台初级建设，搭建时空数据体系，结合机场飞行区室外车辆定位与航班态势感知可视化建设，覆盖通用专题数据和机场三维数据。 | 机场集团 |  |
| 7 | 传统集装箱码头自动化改造创新性研究项目 | 从“效率、安全、能耗、服务”角度出发，对外高桥港区进行改造升级，包括桥吊陆侧自动化、自动拆装锁钮机、RTG全自动、全域人工/自动混合作业管控和基于5G+北斗的无人驾驶水平运输设备（AIV）研发，实现自动驾驶集装箱运输车辆与自动化装卸设备的无缝衔接，达到减人增效及精细化管理的目的。 2022年目标建设完成4-5条路，具备作业一艘大船的能力；建设完成全域智能电控设备管理系统。 | 上港集团 |  |
| 二、优化口岸数字化服务能力 |  |  |  |  |
| （一）构建一站式业务办理与服务平台 |  |  |  |  |
| 8 | 优化面向货物贸易的数字化业务办理与服务平台 | 深化国际贸易“单一窗口”建设，鼓励多元参与，打通港航等各类口岸通关物流节点，优化面向货物贸易的数字化业务办理与服务平台。 | 市商务委（市口岸办） | 上港集团 |
| 9 | 建设面向服务贸易的数字化业务办理与服务平台 | 提升国际贸易“单一窗口”服务贸易版块服务能力，强化服务贸易出口退税、生物医药研发用物品进口等功能。 | 市商务委（市口岸办） | 上海税务局 |
| 10 | 启动“空运通”信息平台建设 | 启动“空运通”信息平台建设，覆盖上海航空货运操作涉及环节，实现数据信息交互并向社会公众开放查询端口。 | 市商务委（市口岸办）、电子口岸办、机场集团、中国东航 | 民航华东管理局、市交通委、上海海关 |
| （二）提升口岸数字化作业水平 |  |  |  |  |
| 11 | “七可”智慧港口系统集成 | 建设上港集团可监测、可视化、可交互、可预测、可决策、可赋能、可扩展的“七可”智慧港口数字底座。 2022年目标完成数字底座基本功能框架搭建工作，归集集团26个信息系统的业务数据，通过数据治理形成集团基础库、主题库、专题库和指标体系等数据资产；在数据底座的基础上根据业务需求，提供数据共享、智效管控、智能分析、AI智能算法等功能辅助业务生产决策，赋能集团生产业务数字化转型。 | 上港集团 |  |
| 12 | 实施个性化品质体验服务工程 | 浦东机场国内全面实现二维码+一证通关（身份证）无纸化作为现阶段国内无纸化乘机项目实施目标。项目实施范围主要分为离港系统改造和安检系统改造两部分。虹桥机场基于人脸识别技术，为机场旅客提供人脸识别的验证方式，并结合旅客行程信息、机场航班信息，为旅客出行全流程提供一致、高效的身份认证和状态信息服务。 | 机场集团 |  |
| 13 | 实施平台一站式便捷物流工程 | 开展货运信息平台建设，提升货运信息化水平，主要建设内容包括：货运数据总线建设，航班运作模块开发，航班、地服、海关、货站、安检等信息接入。 | 机场集团 |  |
| 14 | 优化单一窗口申报功能 | 依托上海国际贸易“单一窗口”，根据口岸监管单位相关流程调整，优化进出口报关申报、运输工具申报及海事危险品货物申报。 | 市商务委（市口岸办） | 上海海关、上海海事局、上海边检总站 |
| （三）丰富口岸数字化服务模式 |  |  |  |  |
| 15 | 优化单一窗口智能客服功能 | 提升上海国际贸易“单一窗口”智能化服务水平，实现智能客服功能优化，通过单一窗口推送政策措施及监管要求。 | 市商务委（市口岸办） |  |
| 16 | 试点碳足迹追踪和碳排放测算功能 | 依托上海国际贸易“单一窗口”，开发上线碳足迹追踪和碳排放测算功能。优化完善船舶能耗数据收集信息化功能。 | 市商务委（市口岸办）、上海海事局 |  |
| 17 | 上海国际贸易“单一窗口”金融服务大升级 | 金融服务大升级，打造单一窗口金融服务平台，跨境结算、贸易融资、保险服务等基础金融服务统一纳入新平台；WE平台扩展服务贸易保单的线上改造；丰富进出口企业在线融资类产品，扩展融资渠道，搭建信用保险线上融资系统；丰富单一窗口的跨境支付服务，增加服务贸易项下海运费结算功能，货物贸易项下拓展至出口电商结算模式。 | 市商务委（市口岸办） |  |
| 18 | 上线单一窗口助手小程序 | 在优化上海国际贸易“单一窗口”企业移动应用版基础构架的基础上，针对企业需要呈现政策优惠、贸易情况、风险提示等内容。 | 市商务委（市口岸办） |  |
| 19 | 建设集疏运管理数字平台 | 依托上海国际贸易“单一窗口”，建设集疏运管理数字平台。 | 市商务委（市口岸办） | 市交通委 |
| 20 | 优化升级跨境贸易“关众点评”网站功能 | 上线“关众点评”网移动端，为用户提供更便捷的点评、查询、订阅方式。增加政策推送、网上展厅、问卷调查及通关全程可视化查询等线上服务，切实增强企业获得感。通过“让市场说话、让用户投票”，增强中介服务透明度，促进中介服务优质高效，推动口岸营商环境持续优化。 | 上海海关 | 市商务委（市口岸办）、市交通委、上港集团、机场集团 |
| 三、提升口岸数字化监管水平 |  |  |  |  |
| （一）拓展口岸监管信息化应用范围 |  |  |  |  |
| 21 | 以数据透明化促进监管便利 | 推广口岸智能审核、智慧机检、远程核查，实现口岸无感检测、智能监管，形成口岸管理一体化数字闭环运转的协同监管体系。 | 上海海关、上海海事局、上海边检总站、市商务委（市口岸办） |  |
| 22 | 完善“单一窗口”国际船舶进出口岸查验系统 | 完善上海国际贸易“单一窗口”国际船舶进出口岸查验系统，推进数据汇总清理、字段信息匹配、系统衔接等工作，开展上海水运口岸码头泊位要素管理和数据归集，探索智能校验规则和实施路径。 | 上海海事局、市商务委（市口岸办） | 上海海关、上海边检总站 |
| 23 | 建设全要素“大交管”东海协调中心信息化平台 | 建设全要素“大交管”东海协调中心信息化平台，重点在领海及周边水域船舶全过程动态监控、跨区域业务协同、全球国际航行船舶综合信息获取等方面取得实质进展，在全球战略通道和战略支点安全、战略物资运输信息保障、海员权益服务保障、辅助海上贸易分析等方面取得突破。 | 上海海事局 |  |
| 24 | 推进金山智慧海事二期项目建设 | 推进金山智慧海事二期项目建设，基于监管经验、依托信息技术，探索建立海事风险管理模型，促进辖区风险隐患预控智能化管理，提升液化船安全监管水平。 | 上海海事局 |  |
| 25 | 建设海事智能管控和信息服务系统 | 提升洋山港水域多维动态感知能力，建成与洋山港区现代化水平相适应的海事智能管控和信息服务系统，为实现洋山港船舶营运及码头装卸全天候运行创造条件。 | 上海海事局 | 上港集团 |
| 26 | 优化单一窗口边检申报模块 | 在单一窗口边检申报项目中增加出境航班信息申报、货运航班载运货物种类等申报模块，便于边检机关提前掌握相关信息、实施精准化管控。 | 上海边检总站 | 市商务委（市口岸办）、航空公司 |
| 27 | 强化水域管控能力 | 依托雷达光电感知信息对口岸辖区重点水域进行扫描监控，并结合单一窗口申报信息与船舶AIS定位信息等进行综合筛查研判，强化疫情等特殊时期的水域管控，打造全链条海上管控网络防线。 | 上海边检总站 | 市商务委（市口岸办） |
| （二）构建基于数字化的协同监管体系 |  |  |  |  |
| 28 | 建设数字口岸监测系统 | 依托上海国际贸易“单一窗口”，建设数字口岸监测系统，根据国口办通知要求继续加大对港口码头协调推动力度，加强对本地对接系统的性能优化，提高数据报送质量。 | 市商务委（市口岸办） | 上港集团 |
| 29 | 深化上海海关跨境贸易大数据平台建设 | 围绕“用大数据实现安全，用大数据实现便利，用大数据实现安全与便利在更高水平有机统一”的核心目标，推动大数据项目与海关业务风险防控、便利化举措结合应用，鼓励引导关企大数据合作，放大守法效应；与海事等部门公共服务平台开展执法信息共享和项目共建，推动结果共用；探索在通关、监管、特殊监管区域和稽查等领域，设计建设具有关区共性化支撑功能的应用项目，为不同业务场景下调用公共功能提供支持。 | 上海海关 | 上海海事局 |
| （三）提升口岸多维度预警研判能力 |  |  |  |  |
| 30 | 完善上海国际贸易“单一窗口”联合登临检查模块功能 | 根据国家版“单一窗口”联合登临检查模块建设进度，在市商务委（市口岸办）支持下，做好上海版“单一窗口”功能完善和数据对接工作。 | 市商务委（市口岸办）、上海海事局 | 上海海关、上海边检总站 |
| 31 | 完善船载外贸集装箱危险货物选箱预检系统 | 推进海事海关船载危险货物信息数据对接，完善船载外贸集装箱危险货物选箱预检系统，强化船载危险货物谎报瞒报排查手段。 | 上海海事局、上海海关 | 市商务委（市口岸办） |
| 32 | 推进上海海上安全预警及应急反应平台建设 | 推进上海海上安全预警及应急反应平台建设，加强感知数据、基础数据、动态数据资源整合，立足决策辅助和协同行动的功能升级，完善水上搜救信息化指挥平台。 | 上海海事局 | 市交通委、市商务委（市口岸办）、市经济信息化委 |
| 33 | 提升评判高危船舶并进行预警能力 | 结合上海口岸特点建立个性化数据模型，提取出入境（港）国际航行船舶的单一窗口申报信息、航线轨迹、船员构成、历史表现等维度特征值，结合边检业务数据及雷达光电感知信息等进行数据研判分析，综合评判船舶的各类风险情况，发现高危船舶并进行预警。 | 上海边检总站 | 市商务委（市口岸办） |
| 34 | 完善非冷链流向与处置登记系统 | 完善上海国际贸易“单一窗口”非冷链流向与处置登记系统，建设数字化的口岸安全防控体系，提升口岸预警研判能力。 | 市商务委（市口岸办） |  |
| 四、增强口岸区域辐射能级 |  |  |  |  |
| （一）推进长三角口岸通关一体化 |  |  |  |  |
| 35 | 深化创新长三角国际贸易“单一窗口”合作 | 深化创新长三角国际贸易“单一窗口”合作，推广金融等特色功能。推进沪皖国际贸易“单一窗口”联合运营中心建设，形成更加紧密的沪皖两地口岸合作新模式，为构建长三角口岸一体化服务体系积累经验。 | 市商务委（市口岸办） |  |
| 36 | 上线新版大型船舶进出长江口深水航道申报系统 | 上线新版大型船舶进出长江口深水航道申报系统，为加强深水航道交通管控、提高通航效率提供技术支撑，服务大型集装箱和邮轮高效进出港口。 | 上海海事局 | 市商务委（市口岸办）、上港集团 |
| （二）提升跨区域口岸辐射能级 |  |  |  |  |
| 37 | 建设中欧班列“一站式”服务平台 | 依托国际贸易“单一窗口”，建设中欧班列“一站式”服务平台，形成资讯专窗、作业专窗、金融服务三大功能。 | 市商务委（市口岸办） | 上海海关、中国铁路上海局集团、东方国际 |
| 五、打造国际互联互通合作新载体 |  |  |  |  |
| （一）深化亚太示范电子口岸网络建设 |  |  |  |  |
| 38 | 探索推进物流可视化、贸易合规等试点。 | 探索推进与APEC、RCEP以及“一带一路”条件成熟的经济体如马来西亚等开展物流可视化、贸易合规等试点。 | 市商务委（市口岸办） |  |
| （二）建设国际互联互通合作新载体 |  |  |  |  |
| 39 | 上线“RCEP协定最优关税税率查询系统” | 依托上海国际贸易“单一窗口”和亚太示范电子口岸网络（APMEN），上线 “RCEP协定最优关税税率查询系统”，为广大贸易企业提供RCEP协议项下各国进口最优关税的查询服务，进一步根据企业需求实现最优关税税率智能筹划，服务保障广大外贸企业最大程度享受RCEP优惠条款。 | 市商务委（市口岸办） |  |
| 40 | 上线“原产地证规则查询系统” | 开展RCEP协定下的贸易合规与通关便利化服务，先期围绕东盟地区原产地证贸易合规条款，研发“原产地证规则查询系统”。 | 市商务委（市口岸办） |  |
| 41 | 探索跨境通关互助平台机制 | 依托亚太示范电子口岸网络（APMEN）机制，围绕上海电子口岸研究探索跨境通关互助平台机制。通过不同经济体间电子口岸平台合规服务的链接集成，探索双边/多边经济体贸易企业按规定的格式传输数据，并进行申报。 | 市商务委（市口岸办） |  |
| 六、加强组织保障 |  |  |  |  |
| 42 | 设立上海智慧口岸数字化专班 | 设立上海智慧口岸数字化专班，由市商务委（市口岸办）为牵头单位，成员单位包括市商务委（市口岸办）、市发展改革委、市经济信息化委、市交通委、市科委、市生态环境局、上海海关、上海海事局、上海边检总站、上港集团、机场集团、中国铁路上海局集团、亿通公司等。日常联系工作由市商务委（市口岸办）负责，工作专班明确工作职责和工作机制，定期召开工作会议，协调解决推进中遇到的具体问题。 | 市商务委（市口岸办）、市发展改革委、市经济信息化委、市交通委、市科委、市生态环境局、上海海关、上海海事局、上海边检总站、上港集团、机场集团、中国铁路上海局集团、亿通公司等 |  |